# 产品与运营周会纪要

# 会议背景

演示项目于 2026 年 10 月 12 日 10:00–10:30 召开周会。参会角色为产品林悦、研发陈晨、运营周宁。讨论新版引导页的小范围开放与发布素材准备。人员与项目均为虚构样例。

# 本次决定

本周仅开放邀请体验，先验证首次进入页面时用户能否找到任务入口。首轮测试使用固定邀请名单，不把局部反馈直接推广为全体用户结论。

# 交付安排

林悦在 10 月 14 日前完善引导文案和关键页面。陈晨同日确认验收范围，覆盖首次访问、返回路径与手机展示。周宁在 10 月 15 日前准备说明图和邀请文案。林悦在 10 月 16 日汇总首批反馈，周五下午集中复盘。

# 验收与记录

每项任务提交可访问链接和验证截图。反馈记录包含发生步骤、期望行为、实际行为与设备信息。涉及用户资料时先移除身份信息，再进入共享任务表。

# 未决事项

邀请人数和开放时间需在验收后确认。若登录或任务入口出现阻断问题，推迟开放并由陈晨记录原因。下次会议先检查任务表中的未完成项，再决定下一轮范围。