## Slide 1
引导页项目周报
2026 年 10 月 12 日
产品与运营协同项目
虚构项目样例 / REIZO
1 / 4

## Slide 2
本周交付四项任务
林悦：完善引导页，周三提交页面和截图。
陈晨：确认验收范围，周三提交检查清单。
周宁：准备发布素材，周四提交说明图和文案。
林悦：收集首批反馈，周五形成匿名问题记录。
虚构项目样例 / REIZO
2 / 4

## Slide 3
邀请体验前的验收
确认首次访问可以找到任务入口。
检查手机页面与返回路径，登录阻断问题优先修复。
验收后再确认邀请人数与开放时间。
虚构项目样例 / REIZO
3 / 4

## Slide 4
下周安排由反馈决定
先查看任务表的未完成项，再评估下一轮范围。
把问题写成发生步骤、期望结果和实际结果。
小范围体验只用于定位问题，不推断全体用户表现。
虚构项目样例 / REIZO
4 / 4